[ 1주차 최종 프로젝트 수행 일지 ]

2026. 03. 13 ~ 2026.03.20

| 주제 | 딥러닝 기반 객체탐지 및 LLM연동 대응 보고서 작성 시스템 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀명 | 노인을 위한 나라 | 팀원 | 김홍민, 강신재, 김다은, 김필재, 권민수, 배지원 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매주 금요일 17:00 전까지 최종본을 저장해주세요

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 이름 | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 김홍민 | - EO 이미지에서 IR 이미지로의 변환 모델 구현 - 기획서 주제 선정 | - EO 이미지에서 IR 이미지로의 변환 모델 구현 - EO 이미지를 IR 이미지로 변환 - IR 이미지 내 객체 구별 구현 |
| 강신재 | - 야간 식별을 위한 EO 데이터를 IR데이터로 합성 변환 | - 데이터간의 객체 구별 구현 |
| 김다은 | - K2 전차 크롤링 및 3D데이터 라벨링 및 증강, YOLOv8 모델 구현 | - K2전차 데이터 다양성 증대를 위한 합성데이터 생성 및 YOLOv11구현 |
| 김필재 | - K1전차 EO데이터 수집 및 객체 인식 딥러닝 모델(YOLOv8활용) 구축 | - 타 객체 데이터 이식을 통해 객체 구별 기능 구현 및 모델 정확도 향상 |
| 권민수 | - K9 자주포, 천무 이미지 크롤링 및 선별 - 수집한 이미지의 객체 탐지를 위한 모델 학습 및 자동 라벨링 부여(RF-DETR활용) | - 객체 인식을 잘하는 모델 탐구 및 K9, 천무 외 다른 무기 데이터 수집 |
| 배지원 | - 실제 영상 데이터(장갑차) 수집 및 기획서 주제 선정 | - 이미지 데이터(장갑차) 수집 및 라벨링 작업 |

| 2. 피드백 내용 |  |
| --- | --- |
| 윤영주 강사님 | - 배경 및 필요성을 근거/출처를 기반으로 구체화할 것 - ISR 기반 지휘결심 시스템이라는 주제는 적절하나, 데이터 기반 의사결정 구조(Data-to-Decision Pipeline)가 명확히 정의될 필요가 있음 - 특히 EO → IR 변환(RGB2TIR GAN, MUNIT 등) 과정은 데이터 부족 문제를 해결하기 위한 접근으로 타당하지만, paired dataset 부족 문제 및 domain shift 발생 가능성에 대한 기술적 리스크 분석이 필요함 - 객체탐지 모델(YOLOv8, RF-DETR 등)과 LLM을 결합하는 구조에서 단순 결과 출력이 아니라 [탐지 → 해석 → 상황 판단 → 보고서 생성]의 단계적 아키텍처 설계 필요 |
| 000 멘토님 | - 최초 주제의 내용이 방대하므로 범위를 좁히고 기획서의 기대 효과와 제목이 연결되지 않으므로 제목의 수정 필요 - 지휘결심체제의 AI 적용 사례 검토 필요(펀진) - 현재 주제 범위가 “객체탐지 + IR 변환 + 보고서 생성”까지 포함되어 있어 과도하게 넓다 판단됨. 핵심 기능을 ‘객체 탐지 + 보고 자동화’ 중심으로 축소 후 확장하는 전략 권장 - 실제 방산 사례(KWM, GeDAI 등)를 참고하여 Kill Chain / Kill Web 기반 데이터 흐름 구조 설계 필요 - 특히 탐지 정확도 향상이 아닌 의사결정 속도 단축을 KPI로 설정하는 것이 프로젝트 방향성과 더 일치함 |