[ 1주차 최종 프로젝트 수행 일지 ]

2025. 03. 16 ~ 2025.03.20

| 주제 | 기상영향 기반의 UGV 중심 MUM-T 운용 의사결정 지원 시뮬레이터 — 정찰임무 수행을 위한 최적 유무인 편성비·경로 도출 — |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀명 | 파이브웨더즈 | 팀원 | 팀장: 조준형 팀원: 박수인, 이다교, 이유림, 최현성 |

| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 이름 | 금주 프로젝트 수행 내용 | 차주 프로젝트 수행 계획 |
| 조준형 | - UGV 경로 탐색 시 고려사항 정의 - 시뮬레이션 입력 데이터 구조 확정 - 경로 탐색 알고리즘 프로토타입 설계 | - 경로 탐색 알고리즘 구현 |
| 박수인 | - Figma를 이용해 웹페이지 디자인 초안 작성 - 작성된 디자인 기반의 Solara를 이용한 웹페이지 초안 구현 - 웹페이지 구동 위한 기초 서버 구현 - 프로젝트 구성안(프론트엔드-백엔드-DB) 작성 | - DB 설계용 ERD 작성 - ERD 기반 서버 내 변수 재구축 - 서버 안정성 보강 - 웹페이지 디자인 다듬기(Solara) |
| 이다교 | - 도로 유형 데이터 수집 - 지표 유형 및 도로 유형 자료 전처리 및 통합 입력 데이터셋 생성 - 가시성 지표 산출 수식 조사·선정 - XGBoost 모델 프로토타입 구축 - 모듈 통합형 실행 구조 (데이터 로드–예측–시뮬레이션) 설계 | - XGBoost 모델 고도화 및 검증 - 기상위험비용 기준 선정 및 산출 - LTWR 프로토타입 구축 |
| 이유림 | - 지표 유형 데이터 탐색 및 수집 - RF 모델1 프로토타입 구축 | - RF 모델 고도화 및 검증 - DB에 작성할 변수 확정 및 정리 - DB 설계용 ERD 작성 |
| 최현성 | - 경로 탐색 알고리즘 검토 및 개선 방향 정리 - 운용 판단용 핵심성능지표·임계조건 논문 조사 및 체계화 | - 기상위험비용 기준 선정 및 산출 - LTWR 프로토타입 구축 |

| 2. 피드백 내용 |  |
| --- | --- |
| 윤영주 강사님 | - 프로젝트 기능 3가지 각각에 대한 중간·최종 산출물 범위 및 개수가 방대하여, 이를 줄일 필요가 있다는 조언을 받음 - MUM-T 센서마비 확률 데이터 애매할 수 있음. 논문 기반 규칙으로 접근하는 옵션이 더 좋아 보인다는 조언을 받음 - 생존 한계 임계치 등의 근거자료를 충분히 찾을 수 있어야 함 - 다출처 데이터(ERA5, WorldCover, OSM)를 활용한 통합 입력 레이어 설계는 적절하나, 데이터 간 해상도 및 시간 동기화 문제(Temporal Alignment)에 대한 보정 로직을 명확히 정의할 필요가 있음 - XGBoost 기반 기상 예측 모델을 활용하는 경우, 시계열 데이터의 자기상관성(Auto-correlation) 반영 한계가 존재하므로 시계열 모델(LSTM 계열)과의 비교 검증이 필요함 - 경로 탐색 알고리즘 설계 시 단순 거리 기반이 아닌 기상•지형 기반 비용함수(Cost Function) 정의를 명확히 수립할 필요가 있음 |
| 000 멘토님 | - 주제 설정 시 실용적 효용성과 기능 시각화 가능성을 함께 고려할 필요가 있다는 조언을 받음 - 무인체계의 목적은 인명 손실 최소화에 있으므로, 유인체계보다 전방에 우선 투입되는 운용 개념을 반영할 필요가 있음 - 편제는 고정된 값에 가까운 개념이므로, 본 주제에서는 ‘편제’보다 ‘편성’ 용어를 사용하는 것이 적절하다는 의견을 받음 - 편성·경로를 다루기 전에, MUM-T의 기본 운용 범위와 전제 조건을 우선 정의할 필요가 있음 - 또한 멘토는 기본적인 MUM-T 체계 구성과 운용 구조에 대해 설명하며, 프로젝트 설계 시 이를 반영할 것을 조언함 - 편성은 각 Case별 목적이 달라질 수 있으므로, 실제 군 활용 측면에서 어떤 효용이 있는지에 대한 근거를 먼저 검토할 필요가 있음 - 현재 데이터 구조는 “입력 데이터 구축 중심” 전술적 의미를 갖는 Feature Engineering(가시성, 통행성 등) 설계가 핵심적으로 필요 - LTWR 설계 이전 단계에서 각 변수의 군 작전 영향도(임계값 기반) 정의가 선행되어야 함 - 초기 설계 단계에서 시뮬레이터 목적(분석용 vs 의사결정용)을 기술적으로 구분해야 시스템 구조가 안정화됨 - 경로는 이미 일정 수준 일반화된 정보이므로, 본 프로젝트가 기존 경로 정보 대비 어떤 추가 가치를 제공하는지 명확히 할 필요가 있음 - 본 주제의 목적이 현업 적용을 위한 지원 도구인지, 검증 목적의 시뮬레이터인지에 따라 프로젝트 성격이 달라지므로, 목적을 우선 정의할 필요가 있음 |

메인 엔진 모듈, 무인기 에이전트 모듈, 유인기 및 통제관 모듈

OpenStreetMap(Geofabrik Extracts)

ESA WorldCover 10 m

현재 시점까지 관측된 강수 이력으로 1시간 후 강수 추정

Land Tacitical Weather Readiness: 지상작전 기상준비도